Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Análisis de sistemas II

Ing. Cindy Sinclair

Sección “D”

Sprint 1: Base del sistema y primer incremento funcional

David Giovanni García Yoc | 5190-23-1554

Yordy Misael Carreto López | 5190-23-2903

Daylin Yanabell Loarca Escobar | 5190-23-4744

10 de octubre de 2026

Contenido

1. Descripción del problema	2

2. Objetivo general	3

3. Objetivos específicos	3

4. Alcance	3

5. Actores y responsabilidades	4

6. Reglas de negocio	4

7. Requerimientos iniciales	5

8. Product Backlog priorizado	6

9. Historias de usuario y criterios de aceptación	6

10. Sprint Goal	8

11. Sprint Backlog y reparto de trabajo	9

12. Diagrama de casos de uso inicial	10

13. Modelo entidad–relación y diccionario resumido	11

14. Ceremonias Scrum y evidencia	12

14.1 Sprint Planning	12

14.2 Daily Scrum	13

14.3 Sprint Review	14

14.4 Sprint Retrospective	14

15. Resultado de revisión técnica y pruebas	15

16. Evidencias funcionales	15

EF-01 — Inicio de sesión	15

EF-02 — Creación de usuario	16

EF-03 — Asignación de rol	16

EF-04 — Consulta y asignación de permisos	17

EF-06 — Consulta de clientes	18

EF-07 — Modificación de cliente	18

EF-08 — Creación de producto	19

EF-09 — Consulta de productos	19

EF-11 — Menú por permisos	20

EF-12 — Acceso no autorizado	21

EF-13 — Validación de formulario	21

# 1. Descripción del problema

Librería La Crayola Gigante requiere una aplicación web para organizar los registros administrativos que antes podrían quedar distribuidos entre anotaciones, hojas de cálculo o herramientas sin control uniforme. El riesgo operativo incluye datos de clientes y productos inconsistentes, duplicidad de registros, cambios no autorizados de precios o existencias, pérdida de trazabilidad y dificultad para delimitar funciones de empleados.

La primera etapa se concentra en centralizar datos y establecer controles de autenticación y autorización. El sistema distingue entre personal con acceso (usuarios) y compradores (clientes): los clientes no tendrán cuenta de acceso. Su NIT, facturas, historial de compras y record de puntos se contemplan en el diseño futuro, pero todavía no constituyen módulos funcionales de este Sprint.

# 2. Objetivo general

Construir y validar el primer incremento de un sistema web para Librería La Crayola Gigante que permita autenticar al personal, administrar usuarios, roles, permisos, clientes y productos, y restringir operaciones conforme a autorizaciones almacenadas en Oracle.

# 3. Objetivos específicos

Crear el esquema de datos con claves, relaciones y restricciones iniciales.

Implementar inicio de sesión con contraseñas cifradas y tokens de sesión.

Administrar usuarios, asignar roles y controlar cuentas activas e inactivas.

Asignar permisos diferenciados de consulta, creación y edición.

Registrar, consultar, buscar, editar y cambiar estado a clientes y productos.

Mostrar un menú acorde con los permisos del usuario.

Validar datos y devolver respuestas coherentes ante solicitudes no autorizadas.

Ejecutar pruebas del flujo solicitado por el docente y organizar capturas de evidencia.

# 4. Alcance

Incluido: esquema Oracle; autenticación; gestión de usuarios y asignación de roles; consulta y asignación de permisos; clientes; productos y categorías; menú; validaciones básicas; pruebas de seguridad para usuario no autorizado.

Alcance parcial: la administración de roles cuenta con consulta y actualización de permisos, pero el CRUD integral de roles (alta, edición, activación/desactivación) todavía no está implementado.

Excluido de la entrega funcional actual: ventas, facturas, detalle de venta, historial de compras por cliente, puntos y canjes, movimientos de inventario transaccionales, consulta de bitácora y exportación de reportes PDF/Excel. Las tablas y/o permisos reservados no equivalen a módulos operativos.

# 5. Actores y responsabilidades

| Actor | Descripción y responsabilidades |
| --- | --- |
| Administrador | Usuario interno autorizado para operar funciones administrativas, asignar roles y permisos y gestionar registros según políticas de seguridad. |
| Empleado | Usuario interno con acceso limitado por los permisos del rol. Puede consultar y modificar únicamente lo expresamente autorizado. |
| Cliente | Comprador registrado; no inicia sesión. Su ficha se asociará posteriormente con ventas, facturas y puntos. |
| Equipo Scrum | David, Yordy y Daylin. El reparto de tareas es una planificación del equipo, su ejecución diaria requiere corroboración con evidencias. |
| Docente | Revisa el incremento y ejecuta el recorrido funcional requerido. |

# 6. Reglas de negocio

RN-01. Todo usuario debe identificarse mediante un nombre de usuario único.

RN-02. La contraseña se almacena mediante hash, nunca como texto plano.

RN-03. Los usuarios y roles inactivos no pueden utilizar funciones protegidas.

RN-04. Cada usuario tiene un rol; los permisos se asignan al rol.

RN-05. El backend valida los permisos en cada operación; ocultar botones no constituye seguridad suficiente.

RN-06. Consultar clientes no concede permiso para crearlos ni editarlos.

RN-07. Consultar productos no concede permiso para crearlos ni editarlos.

RN-08. La gestión de asignaciones de permisos se restringe adicionalmente a la administración autorizada.

RN-09. Un gestor no puede escalar privilegios mediante cambios de su propia cuenta.

RN-10. Un cliente no necesita cuenta ni credenciales de acceso.

RN-11. Nombres de clientes son obligatorios; el resto depende de validaciones y restricciones del esquema.

RN-12. Los códigos de producto son únicos y las categorías deben existir.

RN-13. Precio y stock no admiten números negativos.

RN-14. Los estados de usuarios, roles, clientes y productos utilizan A (activo) o I (inactivo).

RN-15. La creación y modificación de registros quedan restringidas al permiso de acción correspondiente.

RN-16. Las cuentas y registros históricos se desactivan en vez de borrarse en los flujos iniciales.

RN-17. Bitácora y reportes requerirán permisos propios cuando se implementen.

RN-18. Facturación, compras y puntos se definirán con reglas específicas en otro Sprint; no se inventa una tasa de acumulación.

# 7. Requerimientos iniciales

| ID | Requerimiento funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | Inicio de sesión con usuario y contraseña |
| RF-02 | Verificación de credenciales, sesión y estado |
| RF-03 | Alta y consulta de usuarios |
| RF-04 | Edición y cambio de estado de usuarios |
| RF-05 | Asignación de rol a usuario |
| RF-06 | Consulta de roles y catálogo de permisos |
| RF-07 | Asignación y revocación de permisos por rol |
| RF-08 | Bloqueo de operaciones sin permiso |
| RF-09 | Alta de clientes |
| RF-10 | Consulta y búsqueda de clientes |
| RF-11 | Edición y cambio de estado de clientes |
| RF-12 | Alta de productos por categoría |
| RF-13 | Consulta y búsqueda de productos |
| RF-14 | Edición y cambio de estado de productos |
| RF-15 | Menú según permisos del usuario |
| RF-16 | Validaciones y mensajes de error |

Requerimientos no funcionales:

RNF-01: acceso web desde navegador.

RNF-02: almacenamiento relacional Oracle.

RNF-03: contraseñas con bcrypt y sesiones JWT.

RNF-04: validación de autorizaciones en Node.js.

RNF-05: separación frontend React / API Express.

RNF-06: consultas SQL parametrizadas.

RNF-07: manejo de errores sin exponer credenciales.

RNF-08: estructura preparada para ampliaciones.

# 8. Product Backlog priorizado

| ID | Elemento | Prioridad | Asignación |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Base de datos y relaciones | Alta | Sprint 1 |
| PB-02 | Inicio y cierre de sesión | Alta | Sprint 1 |
| PB-03 | Usuarios y estados | Alta | Sprint 1 |
| PB-04 | Roles y asignación de rol | Alta | Sprint 1 |
| PB-05 | Permisos por operación | Alta | Sprint 1 |
| PB-06 | Clientes | Alta | Sprint 1 |
| PB-07 | Productos y categorías | Alta | Sprint 1 |
| PB-08 | Menú y validaciones | Alta | Sprint 1 |
| PB-09 | Pruebas de integración y evidencias | Alta | Sprint 1 |
| PB-10 | CRUD completo de roles | Media | Pendiente |
| PB-11 | Ventas y detalle de venta | Alta | Futuro |
| PB-12 | Facturación y consulta por NIT | Alta | Futuro |
| PB-13 | Historial de compras por cliente | Alta | Futuro |
| PB-14 | Programa y movimientos de puntos | Media | Futuro |
| PB-15 | Bitácora operativa | Media | Futuro |
| PB-16 | Reportes PDF y Excel | Media | Futuro |
| PB-17 | Compras, proveedores y movimiento de inventario | Media | Futuro |

# 9. Historias de usuario y criterios de aceptación

HU-01 — Como empleado, quiero iniciar sesión para acceder a mis funciones.

Criterios de aceptación:

Rechaza credenciales inválidas.

Un usuario activo con contraseña válida ingresa.

Una cuenta inactiva no ingresa.

HU-02 — Como administrador, quiero registrar usuarios para dar acceso al personal.

Criterios de aceptación:

Requiere nombre, usuario, contraseña y rol válido.

Rechaza nombre de usuario duplicado.

Guarda la contraseña mediante hash.

HU-03 — Como administrador, quiero editar y desactivar usuarios para mantener control de cuentas.

Criterios de aceptación:

Permite actualizar campos autorizados.

Impide escalamiento de privilegios y desactivación propia indebida.

HU-04 — Como administrador, quiero consultar roles para organizar la estructura de accesos.

Criterios de aceptación:

Lista Administrador y Empleado.

Presenta su estado.

La creación y edición integral de roles quedan pendientes.

HU-05 — Como administrador, quiero asignar un rol a cada usuario.

Criterios de aceptación:

El rol existe y está activo.

La asignación persiste.

No se permite la autopromoción no autorizada.

HU-06 — Como administrador, quiero asignar permisos por rol.

Criterios de aceptación:

Muestra los diez permisos del catálogo.

Permite asignar o revocar al rol permitido.

Conserva protegido el rol Administrador.

HU-07 — Como administrador, quiero bloquear accesos sin permiso.

Criterios de aceptación:

API responde 401 sin token válido.

API responde 403 cuando falta permiso.

La UI no ofrece operaciones sin permiso.

HU-08 — Como empleado autorizado, quiero crear clientes para disponer de fichas de compradores.

Criterios de aceptación:

Nombre obligatorio.

Guarda el cliente sin crear credenciales.

HU-09 — Como empleado autorizado, quiero consultar clientes por nombre o NIT.

Criterios de aceptación:

Lista registros desde Oracle.

Permite búsqueda visual.

HU-10 — Como empleado autorizado, quiero modificar clientes para corregir sus datos.

Criterios de aceptación:

Edita únicamente con CLIENTES_EDITAR.

Puede cambiar estado a A/I con permiso.

HU-11 — Como empleado autorizado, quiero registrar productos para ampliar el catálogo.

Criterios de aceptación:

Requiere código, nombre, precio, stock y categoría.

Rechaza precio/stock negativos y duplicados según restricciones.

HU-12 — Como empleado autorizado, quiero consultar productos por código, nombre o categoría.

Criterios de aceptación:

Muestra precio, stock y estado.

Solo permite lectura con PRODUCTOS_VER.

HU-13 — Como empleado autorizado, quiero modificar productos para actualizar precios y existencias.

Criterios de aceptación:

Requiere PRODUCTOS_EDITAR.

Refleja cambios en Oracle.

HU-14 — Como usuario, quiero visualizar un menú que corresponda a mis permisos.

Criterios de aceptación:

Solo se ofrecen módulos autorizados.

El menú se actualiza cuando cambian las asignaciones.

HU-15 — Como usuario, quiero recibir validaciones claras para corregir formularios.

Criterios de aceptación:

Campos obligatorios validados.

Errores de autorización y de entrada presentados correctamente.

HU-16 — Como administrador autorizado, quiero consultar bitácora para revisar acciones.

Criterios de aceptación:

Pendiente de implementación: permiso reservado BITACORA_VER.

HU-17 — Como usuario autorizado, quiero exportar reportes en PDF y Excel.

Criterios de aceptación:

Pendiente de implementación: permiso reservado REPORTES_EXPORTAR.

# 10. Sprint Goal

Desarrollar y entregar, durante la semana del 5 al 9 de octubre de 2026, el primer incremento funcional del sistema web Librería La Crayola Gigante, implementando la autenticación de usuarios, administración de roles y permisos, gestión de clientes y productos, y un menú principal adaptado a los permisos asignados.

El objetivo es proporcionar una base tecnológica funcional, segura y demostrable, utilizando React, Node.js y Oracle Database, que permita realizar operaciones de registro, consulta y modificación de información, garantizando que los usuarios únicamente puedan acceder a las funcionalidades autorizadas según su rol y permisos.

Al finalizar el Sprint, el equipo deberá demostrar el funcionamiento de estos módulos y comprobar que el backend rechaza las operaciones no autorizadas.

# 11. Sprint Backlog y reparto de trabajo

| Actividad | Responsable propuesto | Resultado reportado |
| --- | --- | --- |
| Diseño de tablas, relaciones y script Oracle | David | Ocho tablas creadas y verificadas |
| API Oracle y autorización de permisos | David / Daylin | Rutas con controles y auditoría posterior |
| Login y gestión de usuarios | Daylin | Implementados y probados durante desarrollo |
| Roles y permisos (asignaciones) | Daylin / David | Asignación funcional; CRUD de roles parcial |
| Clientes y formularios | Yordy | Altas, consultas, edición y estados |
| Productos y categorías | Yordy | Altas, consulta, edición y estado |
| Menú y protección UI | Daylin | Validación y cambios reportados por auditoría |
| Pruebas, revisión y evidencias | Todos | Pruebas automáticas reportadas; capturas pendientes |

11.1. Distribución y seguimiento de responsabilidades

Durante el Sprint 1, el equipo conformado por David, Yordy y Daylin organizó las actividades de acuerdo con los módulos principales del sistema Librería La Crayola Gigante. La distribución de responsabilidades permitió establecer qué integrante estaría encargado de cada componente y facilitar el seguimiento de las tareas durante la semana.

David fue asignado principalmente al diseño y estructuración de la base de datos Oracle, incluyendo la definición de tablas, relaciones y restricciones necesarias para garantizar la integridad de la información.

Yordy tuvo asignado el desarrollo de los módulos de clientes, productos y categorías, contemplando el registro, consulta, modificación y las validaciones correspondientes.

Daylin tuvo a su cargo la estructura de la aplicación web, el inicio de sesión, la administración de usuarios, la integración de roles y permisos, así como el menú principal y la navegación entre módulos.

Las actividades relacionadas con la integración, revisión de errores, pruebas funcionales y documentación fueron consideradas responsabilidades compartidas del equipo.

# 12. Diagrama de casos de uso inicial

Exportar reportes

Gestionar roles y permisos

Empleado

Gestionar productos

Gestionar Clientes

Iniciar sesión

Administrador

Consultar bitácora

Gestionar usuarios

# 13. Modelo entidad–relación y diccionario resumido

| Tabla | Campos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| ROLES | ID_ROL (PK), NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO | 1: N con USUARIOS; N:M con PERMISOS |
| USUARIOS | ID_USUARIO (PK), NOMBRE_COMPLETO, NOMBRE_USUARIO, CONTRASENA_HASH, ID_ROL (FK), ESTADO, CREADO_EN | N:1 con ROLES |
| PERMISOS | ID_PERMISO (PK), CODIGO, DESCRIPCION | N:M con ROLES |
| ROL_PERMISO | ID_ROL (PK/FK), ID_PERMISO (PK/FK) | Tabla puente ROLES–PERMISOS |
| CLIENTES | ID_CLIENTE (PK), NOMBRES, APELLIDOS, NIT, TELEFONO, CORREO, DIRECCION, ESTADO, CREADO_EN | Sin venta relacionada en Sprint 1 |
| CATEGORIAS | ID_CATEGORIA (PK), NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO | 1:N con PRODUCTOS |
| PRODUCTOS | ID_PRODUCTO (PK), CODIGO, NOMBRE, DESCRIPCION, PRECIO, STOCK, ID_CATEGORIA (FK), ESTADO, CREADO_EN | N:1 con CATEGORIAS |
| BITACORA | Registro de acción: usuario, acción, fecha/hora, registro afectado | Estructura reservada; funciones no implementadas |

# 14. Ceremonias Scrum y evidencia

## 14.1 Sprint Planning

Objetivo de la sesión: definir el alcance del sprint de una semana y organizar las tareas necesarias para entregar una primera versión funcional del sistema de gestión de librería.

Entradas: enunciado del docente, requisitos funcionales, tecnologías establecidas —React, Node.js y Oracle— y propuesta inicial del modelo de datos.

Sprint Goal: implementar un flujo integrado que permita iniciar sesión y gestionar clientes y productos, con permisos aplicados tanto en la interfaz como en la API.

Alcance y prioridades propuestas:

- Validar el modelo relacional y la conexión con Oracle.

- Implementar el inicio de sesión mediante JWT.

- Configurar usuarios, roles y permisos.

- Desarrollar las operaciones básicas de clientes y productos.

- Integrar los módulos y ejecutar pruebas funcionales y de acceso.

Organización del trabajo: distribuir las tareas de base de datos, backend, frontend y pruebas según la disponibilidad del equipo. Cada tarea deberá contar con un responsable, una estimación y un criterio de aceptación. La integración se realizará durante el sprint para detectar problemas antes de la entrega.

Criterios de finalización: el incremento se considerará listo cuando el inicio de sesión funcione, los datos se almacenen y consulten correctamente en Oracle, la API rechace operaciones no autorizadas y los flujos principales superen las pruebas acordadas. También deberán quedar documentadas las instrucciones de ejecución y las limitaciones pendientes.

Riesgos y acciones previstas: verificar el acceso a Oracle al inicio del sprint; acordar el formato, la validación y la expiración de los JWT; comprobar los permisos directamente en la API; y priorizar los flujos esenciales para ajustarse al plazo de una semana.

Salidas previstas: Sprint Goal, backlog priorizado, responsables, estimaciones, secuencia de trabajo y criterios de aceptación y finalización.

## 14.2 Daily Scrum

El equipo está integrado por Daylin, David y Yordy. En cada reunión diaria se revisan los avances, las actividades siguientes y los impedimentos que puedan afectar el objetivo del sprint.

Los siguientes registros son una propuesta que deberá validarse con el equipo y respaldarse con las evidencias correspondientes.

Lunes 5 de octubre

Avances por validar:

David: revisión del modelo relacional, las tablas y las relaciones en Oracle.

Yordy: definición de los campos y las operaciones necesarias para clientes y productos.

Daylin: preparación de la estructura de React y Node.js y del flujo de autenticación.

Próximas actividades: confirmar el esquema de datos, comprobar la conexión con Oracle y organizar el repositorio compartido.

Impedimentos por revisar: disponibilidad de cuentas, permisos de instalación y configuración local de Oracle.

Martes 6 de octubre

Avances por validar:

David: revisión de restricciones e integridad de los datos y de las tablas para usuarios y roles.

Yordy: desarrollo de los formularios iniciales de clientes.

Daylin: implementación del inicio de sesión y la gestión de usuarios.

Próximas actividades: integrar los formularios con la API, comprobar la persistencia y validar los campos obligatorios.

Impedimentos por revisar: diferencias entre los nombres y tipos de campos de la base de datos, la API y los formularios.

Miércoles 7 de octubre

Avances por validar:

David: preparación de consultas y revisión del almacenamiento de roles y permisos en Oracle.

Yordy: avance en las operaciones de clientes y productos.

Daylin: integración de la asignación de roles y la navegación según los permisos del usuario.

Próximas actividades: probar la creación, consulta, modificación y eliminación de registros, así como el acceso a cada módulo.

Impedimentos por revisar: errores de rutas, validación de datos o inconsistencias entre los permisos asignados y las opciones del menú.

Jueves 8 de octubre

Avances por validar:

David: pruebas de relaciones y restricciones de la base de datos.

Yordy: integración de productos y categorías y revisión de sus formularios.

Daylin: protección de las rutas de la API y ajuste de los controles de la interfaz según los permisos.

Próximas actividades: completar los flujos principales y verificar la autorización para cada operación.

Impedimentos por revisar: que un usuario con permiso de VER pueda acceder a funciones de CREAR, EDITAR o ELIMINAR. La verificación debe incluir tanto los controles visibles como las solicitudes directas a la API.

Viernes 9 de octubre

Avances por validar:

David: revisión final de la persistencia y la integridad de los datos en Oracle.

Yordy: pruebas de los flujos de clientes, productos y categorías.

Daylin: revisión de autenticación y permisos, incluyendo los ajustes derivados de la revisión con Codex.

Próximas actividades: ejecutar las pruebas de los flujos completos, preparar la demostración del incremento y registrar los resultados y pendientes. La revisión del sprint y la retrospectiva se realizarán en sesiones separadas.

Impedimentos por revisar: pruebas manuales pendientes, errores que afecten la demostración y evidencias todavía no recopiladas.

## 14.3 Sprint Review

Objetivo de la sesión: presentar el incremento desarrollado por Daylin, David y Yordy, revisar su cumplimiento respecto al objetivo del sprint y recopilar retroalimentación del docente.

Funcionalidades previstas para la demostración:

- Creación de usuarios y asignación de roles.

- Inicio de sesión.

- Creación, consulta y modificación de clientes.

- Creación, consulta y modificación de productos.

- Visualización del menú según los permisos del usuario.

- Rechazo de solicitudes a la API cuando el usuario no tiene autorización.

Estado del incremento: el equipo reportó que estas funcionalidades se encuentran operativas. La revisión técnica realizada con apoyo de Codex incorporó pruebas de autorización y mejoras en el control de acceso. Queda pendiente registrar las capturas finales y los resultados de la demostración para respaldar el funcionamiento reportado.

Criterios de revisión: comprobar que los datos se almacenan correctamente en Oracle, que los flujos principales funcionan y que los permisos se respetan tanto en la interfaz como en la API.

## 14.4 Sprint Retrospective

Objetivo de la sesión: presentar el incremento desarrollado por Daylin, David y Yordy, revisar su cumplimiento respecto al objetivo del sprint y recopilar retroalimentación del docente.

Funcionalidades previstas para la demostración:

- Creación de usuarios y asignación de roles.

- Inicio de sesión.

- Creación, consulta y modificación de clientes.

- Creación, consulta y modificación de productos.

- Visualización del menú según los permisos del usuario.

- Rechazo de solicitudes a la API cuando el usuario no tiene autorización.

Estado del incremento: el equipo reportó que estas funcionalidades se encuentran operativas. La revisión técnica realizada con apoyo de Codex incorporó pruebas de autorización y mejoras en el control de acceso. Queda pendiente registrar las capturas finales y los resultados de la demostración para respaldar el funcionamiento reportado.

Criterios de revisión: comprobar que los datos se almacenan correctamente en Oracle, que los flujos principales funcionan y que los permisos se respetan tanto en la interfaz como en la API.

# 15. Resultado de revisión técnica y pruebas

Según el informe de auditoría de Codex fechado el 9 de octubre de 2026, se reportaron 187/187 casos de integración HTTP/JWT/Oracle aprobados y 13/13 escenarios de interfaz aprobados. También se reportaron lint y build de React sin fallos.

Alcance y límites: las pruebas de integración se realizaron sobre una conexión transaccional controlada con reversión, sin comprobar persistencia tras COMMIT real ni concurrencia; las pruebas de navegador simularon respuestas HTTP y no fueron pruebas completas navegador → API → Oracle en una sola ejecución. El equipo además confirmó de forma conversacional que los permisos ya funcionan en su entorno.

El informe constató que Administrador tenía diez permisos y Empleado CLIENTES_VER y PRODUCTOS_VER. La bitácora y las exportaciones carecen de rutas y pantallas; tampoco está completo el CRUD de roles.

| Prueba/condición | Resultado reportado | Evidencia solicitada |
| --- | --- | --- |
| Login válido / inválido | Verificado en desarrollo y suite | Captura inicio y acceso exitoso |
| Usuario sin JWT | HTTP 401 esperado y probado en suite | Captura de respuesta 401 |
| Empleado sin permiso de escritura | HTTP 403 esperado y probado en suite | Captura respuesta 403 / UI solo lectura |
| Cliente: alta, consulta, edición | Verificado durante desarrollo | Tres capturas |
| Producto: alta, consulta, edición | Verificado durante desarrollo | Tres capturas |
| Revocación / concesión de permisos | Reportada en pruebas automatizadas | Captura asignación y efecto |
| Bitácora / PDF / Excel | No implementados | No incluir como funcionalidades concluidas |

# 16. Evidencias funcionales

## EF-01 — Inicio de sesión

Funcionalidad desarrollada: Inicio de sesión

Historia de usuario relacionada: HU-01

Resultado esperado / a confirmar en captura: Ingreso de usuario autorizado al Dashboard

Resultado observado: Ingreso a la interfaz del sistema.   Fecha: 09/10/2026

## EF-02 — Creación de usuario

Funcionalidad desarrollada: Creación de usuario

Historia de usuario relacionada: HU-02

Resultado esperado / a confirmar en captura: Nuevo usuario registrado y visible

Resultado observado: El sistema permitió registrar un nuevo usuario, asignándole el rol Empleado y estado Activo. El registro se visualizó correctamente en el listado de usuarios.

Fecha:  09/10/2026

## EF-03 — Asignación de rol

Funcionalidad desarrollada: Asignación de rol

Historia de usuario relacionada: HU-05

Resultado esperado / a confirmar en captura: Rol asignado correctamente

Resultado observado: Se asignó correctamente el rol Empleado al usuario Juan Pérez López. El sistema guardó la asignación y mostró el rol correspondiente en el listado de usuarios.

Fecha: 09/10/2026

## EF-04 — Consulta y asignación de permisos

Funcionalidad desarrollada: Consulta y asignación de permisos

Historia de usuario relacionada: HU-06

Resultado esperado / a confirmar en captura: Permisos actualizados para rol

Resultado observado: El sistema permitió consultar los permisos asignados al rol Empleado y agregar el permiso CLIENTES_CREAR, conservando los permisos de consulta de clientes y productos.

Fecha: 09/10/2026

EF-05 — Creación de cliente

Funcionalidad desarrollada: Creación de cliente

Historia de usuario relacionada: HU-08

Resultado esperado / a confirmar en captura: Ficha de cliente creada

Resultado observado: El sistema permitió registrar correctamente un nuevo cliente, almacenando sus datos personales de prueba y mostrando el registro en el módulo de gestión de clientes.

Fecha: 09/10/2026

## EF-06 — Consulta de clientes

Funcionalidad desarrollada: Consulta de clientes

Historia de usuario relacionada: HU-09

Resultado esperado / a confirmar en captura: Listado/búsqueda presenta el cliente

Resultado observado: Se realizó una búsqueda del cliente registrado previamente. El sistema mostró correctamente su información en el listado, permitiendo consultar los datos almacenados en la base de datos Oracle.

Fecha: 09/10/2026

## EF-07 — Modificación de cliente

Funcionalidad desarrollada: Modificación de cliente

Historia de usuario relacionada: HU-10

Resultado esperado / a confirmar en captura: Cambios guardados en Oracle

Resultado observado: Se modificó correctamente el número telefónico del cliente Carlos Alberto Martínez López, cambiándolo de 5555-1234 a 5555-5678. El sistema guardó la actualización y mostró el nuevo número en el listado de clientes.

Fecha:09/10/2026

## EF-08 — Creación de producto

Funcionalidad desarrollada: Creación de producto

Historia de usuario relacionada: HU-11

Resultado esperado / a confirmar en captura: Producto registrado con categoría, precio y stock

Resultado observado: Se registró correctamente el producto Cuaderno universitario de 100 hojas, con código CUAD-001, categoría Cuadernos, precio de Q15.00 y existencia inicial de 50 unidades. El sistema guardó la información y mostró el producto en el listado.

Fecha: 09/10/2026

## EF-09 — Consulta de productos

Funcionalidad desarrollada: Consulta de productos

Historia de usuario relacionada: HU-12

Resultado esperado / a confirmar en captura: Producto visible en listado

Resultado observado: Se realizó la búsqueda del producto Cuaderno universitario de 100 hojas. El sistema mostró correctamente el código CUAD-001, categoría Cuadernos, precio de Q15.00, stock de 50 unidades y estado Activo.

Fecha:  09/10/2026

EF-10 — Modificación de producto

Funcionalidad desarrollada: Modificación de producto

Historia de usuario relacionada: HU-13

Resultado esperado / a confirmar en captura: Precio o datos actualizados

Resultado observado: Se realizó la búsqueda del producto Cuaderno universitario de 100 hojas. El sistema mostró correctamente el código CUAD-001, categoría Cuadernos, precio de Q15.00, stock de 50 unidades y estado Activo.  Fecha: 09/10/2026

## EF-11 — Menú por permisos

Funcionalidad desarrollada: Menú por permisos

Historia de usuario relacionada: HU-14

Resultado esperado / a confirmar en captura: Empleado visualiza únicamente módulos permitidos

Resultado observado: El usuario Juan Pérez López ingresó con el rol Empleado. El sistema mostró únicamente los módulos de Clientes y Productos, restringiendo la visualización de las funciones administrativas de acuerdo con los permisos asignados.

Fecha: 10/10/2026

## EF-12 — Acceso no autorizado

Funcionalidad desarrollada: Acceso no autorizado

Historia de usuario relacionada: HU-07

Resultado esperado / a confirmar en captura: API rechaza operación sin permiso con HTTP 403

Resultado observado: El usuario con rol Empleado intentó realizar una operación de creación de clientes sin contar con el permiso CLIENTES_CREAR. El servidor rechazó la solicitud con el código HTTP 403, comprobando que las restricciones de acceso funcionan correctamente.

Fecha: 10/10/2026

## EF-13 — Validación de formulario

Funcionalidad desarrollada: Validación de formulario

Historia de usuario relacionada: HU-15

Resultado esperado / a confirmar en captura: Formulario rechaza dato inválido

Resultado observado: Se intentó registrar un producto con un precio negativo de Q-15.00. El sistema mostró el mensaje «El valor debe ser mayor o igual que 0», impidiendo enviar el formulario con ese dato inválido.    Fecha: 10/10/2026