Entrega 3: informe de cumplimiento y estado final

David García · Carné: ______________

Yordy Carreto · Carné: ______________

Daylin Loarca · Carné: ______________

[Institución y carrera]

[Curso y sección]

[Nombre del docente]

20 de octubre de 2026

Librería La Crayola Gigante · Entrega 3

# Contenido

Contenido	2

Entrega 3: informe de cumplimiento y estado final	3

Dictamen de la revisión	3

Matriz de requisitos obligatorios	3

Verificación técnica final	5

Limpieza de datos autorizada	5

Organización de la documentación	7

Evaluación para una librería real	7

Pendientes concretos de los integrantes	8

Referencias	9

Índice automático: en Word, hacer clic derecho y elegir Actualizar campo si cambia la paginación.

# Entrega 3: informe de cumplimiento y estado final

# Dictamen de la revisión

El incremento implementa el proceso exigido desde cliente hasta salida de inventario y supera el mínimo de dos reportes y diez pruebas. El código fue revisado junto con la ejecución técnica documentada. Se entregan documentos editables para planificación, diseño, reglas, pruebas, operación y seguimiento Scrum.

El cumplimiento académico completo sigue condicionado a incorporar evidencias reales de la presentación y de las reuniones que efectivamente se realicen. El equipo indicó que no hubo Daily históricos; por ello ese punto no puede calificarse como demostrado. Preparar formatos o reconstruir técnicamente el trabajo no cambia esa situación.

# Matriz de requisitos obligatorios

Tabla 1

Matriz de requisitos obligatorios

| Requisito del enunciado | Evidencia técnica o documental | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Cliente → pedido | Alta desde caja, CF, NIT sin cuenta y pedidos | Implementado y probado |
| Validación de inventario | Crear pedido, aprobar, generar venta y pago final | Implementado y probado |
| Aprobación | Decisión independiente y motivo | Implementado y probado |
| Venta → pago → salida | Venta única, pagos y movimiento final transaccional | Implementado y probado |
| Pedidos y estados | Rutas de pedidos y seis estados documentados | Implementado y probado |
| Ventas y detalle | Relación única con pedido y líneas de productos | Implementado y probado |
| Pagos y descuentos | Efectivo, tarjeta, transferencia y reglas comerciales | Implementado y probado |
| Restricciones por rol | API y vistas de Empleado, Administrador y Dueño | Implementado y probado |
| Auditoría | Bitácora de pedidos, decisiones, ventas, cobros y salidas | Implementado y probado |
| Manejo de errores | Validación, conflicto, autorización y reversión | Implementado y probado |
| Búsquedas avanzadas | Cliente/documento, estado, fechas y página | Implementado y probado |
| Venta con inventario | Casos automáticos 01 y 05; manual M01 | Verificación técnica; captura del equipo pendiente |
| Intento sin inventario | Caso 02; manual M02 | Verificación técnica; captura pendiente |
| Pedido con aprobación y descuento | Casos 03 y 04; manual M03 | Verificación técnica; captura pendiente |
| Pago y cambio automático de stock | Casos 01, 05 y 08; manual M04 | Verificación técnica; captura pendiente |
| Registro de auditoría | Caso 01; manual M09 | Verificación técnica; captura pendiente |
| Al menos dos reportes | Ventas por día y productos vendidos, con CSV | Cumplido técnicamente |
| Al menos diez pruebas | Suite de integración y suite de navegador | Mínimo superado |
| Product Backlog | Documento 01, PB01 a PB17 | Actualizado |
| Historias de usuario | Documento 01, HU01 a HU10 | Actualizadas y con aceptación |
| Sprint Backlog | Documento 01, S3-01 a S3-15 | Asignado para revisión y cierre |
| Diagramas | Documento 02, arquitectura, proceso, estados y relaciones | Actualizados |
| Modelo de datos | Documento 02 y esquema consultado | Actualizado |
| Reglas de negocio | Documento 02, RN01 a RN22 | Documentadas |
| Evidencia de Daily Scrum | Documento 04 reconoce ausencia y ofrece formato real | No acreditada históricamente |
| Sprint Review | Documento 04 con agenda y matriz de decisión | Preparado; reunión y aceptación pendientes |
| Sprint Retrospective | Documento 04 con temas y registro de acuerdos | Preparado; acuerdos reales pendientes |

# Verificación técnica final

Tabla 2

Verificación técnica final

| Verificación | Resultado ejecutado el 20/10/2026 | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Backend Sprint 3 | 37 aprobadas; 0 fallidas | API y PostgreSQL configurado |
| Navegador | 34 aprobadas; 0 fallidas | Playwright con respuestas de API simuladas |
| Compilación | Correcta | npm run build |
| Lint | Correcto | npm run lint |

Las pruebas del navegador no reemplazan una revisión en los equipos físicos de los tres integrantes. La demostración manual deberá mostrar los mismos identificadores de pedido, venta y auditoría para evitar que capturas aisladas parezcan un flujo que en realidad no corresponde a la misma operación.

# Limpieza de datos autorizada

Tabla 3

Limpieza de datos autorizada

| Grupo o tabla | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| aprobaciones | 1 | 0 |
| bitacora | 40 | 0 |
| categorias | 7 | 0 |
| clientes | 3 | 0 |
| compras | 10 | 0 |
| comprobantes | 6 | 0 |
| correos_pendientes | 6 | 0 |
| detalle_compras | 10 | 0 |
| detalle_pedidos | 15 | 0 |
| detalle_ventas | 13 | 0 |
| imagenes_productos | 6 | 0 |
| migraciones | 12 | 12 |
| movimientos_financieros | 0 | 0 |
| movimientos_inventario | 26 | 0 |
| movimientos_puntos | 1 | 0 |
| pagos | 7 | 0 |
| pedidos | 11 | 0 |
| permisos | 20 | 20 |
| productos | 7 | 0 |
| proveedores | 9 | 0 |
| recepciones | 10 | 0 |
| recuperaciones_compra | 0 | 0 |
| rol_permiso | 44 | 44 |
| roles | 4 | 3 |
| usuarios | 12 | 3 |
| ventas | 9 | 0 |

Se conserva la estructura relacional y la configuración para volver a llenar el sistema. No se cambian contraseñas y no se reinician secuencias, de modo que los próximos identificadores pueden tener saltos. Un salto en el número no significa que persistan datos ocultos. La tabla de migraciones tampoco debe quedar vacía, porque registra la versión del esquema.

La copia previa contiene información privada y hashes de cuentas. Se conserva localmente en .migration-backups, carpeta excluida de Git y fuera del paquete de entrega. No debe pegarse en un documento ni usarse como captura académica. La limpieza no convierte ese respaldo puntual en una política de recuperación operativa ya probada.

# Organización de la documentación

Se conservan los documentos de entregas anteriores como antecedentes y se elimina de docs el material duplicado o temporal: paquetes repetidos, archivos de validación de Word, informes técnicos antiguos y fuentes duplicadas. La documentación operativa vigente queda en las guías de conexión y en el manual de esta entrega. Los generadores y sus fuentes se mantienen en scripts/documentacion para que puedan regenerarse los Word, sin mezclar herramientas con documentos finales.

El índice docs/README.md identifica qué abrir y qué completar. Los seis documentos de Sprint 3 son editables y no requieren conservar una segunda copia PDF para poder modificarlos. Los anexos de captura distinguen evidencia técnica, demostración de interfaz y reunión real.

# Evaluación para una librería real

La aplicación es una base funcional para control interno y para una prueba piloto. Aún no debe confundirse con un sistema comercial completo ni con una solución tributaria certificada. El saldo registrado depende de que se ingresen todas las entradas y salidas; no equivale por sí solo a utilidad o saldo bancario conciliado.

Tabla 4

Evaluación para una librería real

| Prioridad | Brecha observada | Siguiente resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Antes de facturación fiscal | El comprobante actual no es FEL | Integración con certificación, autorización y documentos fiscales válidos |
| Antes de depender del sistema | Falta recuperación operativa ensayada | Copias automáticas y restauración comprobada con tiempos definidos |
| Alta | No hay apertura y cierre por turno | Arqueo, diferencias, retiros y responsable de caja |
| Alta | Falta devolución de ventas pagadas | Reembolso, stock, comprobante y puntos ligados a la venta original |
| Alta | No se calcula costo histórico de lo vendido | Margen y utilidad con un método de costo acordado |
| Siguiente | Selección del catálogo mediante listas | Búsqueda rápida y lector de código de barras |
| Siguiente | No hay conversión de presentaciones | Unidades, paquetes, cajas y resmas con equivalencias controladas |

La SAT describe FEL como un modelo que incorpora emisión y certificación de documentos electrónicos; por ello, imprimir el comprobante interno con IVA no satisface automáticamente ese proceso (Superintendencia de Administración Tributaria, s. f.). La implementación fiscal debe revisarse con el contador y el proveedor de certificación del negocio.

# Pendientes concretos de los integrantes

David García revisará el flujo y preparará el segundo aprobador. Yordy Carreto contrastará los resultados de pruebas, los permisos y el movimiento final. Daylin Loarca completará los datos de portada y colocará las capturas. Los tres realizarán la Review y la retrospectiva, registrarán sus decisiones reales y revisarán que ninguna evidencia se describa con una fecha o un evento que no corresponde.

Tabla 5

Pendientes concretos de los integrantes

| Revisión final | Responsable | Confirmación real |
| --- | --- | --- |
| Flujo y criterios funcionales | David García | [Fecha y observación] |
| Pruebas, inventario y permisos | Yordy Carreto | [Fecha y observación] |
| Documentos, reportes y capturas | Daylin Loarca | [Fecha y observación] |
| Decisión de presentación | Equipo | [Aceptada / pendiente; motivo] |

# Referencias

American Psychological Association. (2024). Paper format. APA Style. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format

Librería La Crayola Gigante. (2026). Implementación, verificación y limpieza del Sprint 3 [Código y registro técnico no publicados]. backend/tests/sprint3.test.js; backend/scripts/limpiarEntrega3.js.

Superintendencia de Administración Tributaria. (s. f.). Factura electrónica en línea. https://en.portal.sat.gob.gt/portal/efactura/