Compras e inventario: informe de la Entrega 2

David [apellidos], Yordy [apellidos] y Daylin [apellidos]

[Institución y carrera]

[Curso y sección]

[Nombre del docente]

16 de octubre de 2026

Librería La Crayola Gigante · Entrega 2

# Contenido

Contenido	2

Compras e inventario: informe de la Entrega 2	3

Resumen	3

Problema y propósito del incremento	3

Alcance y decisiones	4

Organización del equipo	4

Asignación de tareas para completar la entrega	5

Criterios de terminado	7

Backlogs e historias de usuario	7

Product Backlog actualizado	8

Historias de usuario	9

Sprint Backlog	10

Ampliación del 16/10/2026	12

Historia adicional: fotografías de productos	12

Riesgos y seguimiento	13

Referencias	14

Índice automático: en Word, hacer clic derecho y elegir Actualizar campo si cambia la paginación.

# Compras e inventario: informe de la Entrega 2

# Resumen

La segunda entrega de Librería La Crayola Gigante desarrolla el abastecimiento de productos, desde la identificación del proveedor hasta la entrada de existencias. El propósito es que cada aumento del inventario tenga una explicación verificable: una factura, sus productos, una recepción y los movimientos correspondientes. Esta trazabilidad reduce el riesgo de registrar cantidades dos veces y permite revisar cómo se obtuvo el saldo actual de cada artículo.

El sistema incorpora proveedores, compras con varios productos, recepción completa, inventario, mínimos y alertas. La ampliación de esta revisión añade fotografías de productos y una presentación coherente para las pantallas administrativas. La base compartida es PostgreSQL en Neon; React presenta la información y Express aplica validaciones, permisos y transacciones.

El alcance técnico y la aceptación académica se presentan por separado. Existen pruebas automatizadas y documentos de trabajo, pero la aprobación del incremento, las conclusiones del equipo y las evidencias de reuniones deben registrarse cuando ocurran. Las responsabilidades siguientes se asignan para organizar la revisión y el cierre; no constituyen una atribución retrospectiva de autoría.

# Problema y propósito del incremento

Una compra no debería terminar como una factura aislada. Si el documento se guarda y el inventario no aumenta, la consulta de existencias deja de representar lo recibido. Si el usuario repite el registro por una interrupción de conexión, tampoco debería duplicarse la entrada. Por ello, el proceso reúne la compra, sus detalles, la recepción y los movimientos dentro de una transacción.

El objetivo del Sprint es registrar compras recibidas y mantener existencias confiables, con información suficiente para consultar el origen de cada entrada y detectar productos que requieren reposición. El usuario debe poder completar el proceso desde la interfaz sin efectuar cambios directos en la base de datos.

# Alcance y decisiones

Registrar una compra significa confirmar que los productos ya se recibieron por completo. No existe una compra pendiente que después vuelva a incrementar el inventario. La pantalla informa esta condición antes de guardar y el historial permite consultar la recepción asociada. Las recepciones parciales, devoluciones, ajustes manuales y ventas se reservan para incrementos posteriores.

Las existencias se consultan desde PRODUCTOS. MOVIMIENTOS_INVENTARIO conserva el historial, con saldo anterior, cantidad y saldo nuevo. Mantener una única fuente para el saldo evita que dos tablas de inventario se contradigan. Las fotografías se guardan por separado en IMAGENES_PRODUCTOS para que los listados no transporten archivos completos en cada actualización.

La instalación local de cada integrante puede conectarse a la misma base y rama de Neon. Esta configuración comparte los datos; no equivale a publicar el sitio en internet. La prueba desde las tres computadoras físicas permanece como actividad de aceptación del equipo.

# Organización del equipo

Todos participan en la revisión del incremento. Para el cierre, David coordina el alcance funcional, Yordy facilita el seguimiento y Daylin mantiene la documentación y la coherencia visual. Esta distribución no implica que una sola persona deba ejecutar o aprobar todo su bloque.

Tabla 1

Organización del equipo

| Integrante | Responsabilidad principal | Apoyo y revisión cruzada | Entregable de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| David | Proveedores, compras, detalles y recepción | Revisa con Yordy la consistencia de cantidades y totales | Demostración de una compra con dos productos y factura duplicada rechazada |
| Yordy | Inventario, mínimos, movimientos y pruebas | Revisa con Daylin permisos, alertas y visualización | Matriz de pruebas revisada y evidencia del saldo antes y después |
| Daylin | Presentación, fotografías y documentación | Revisa con David que los documentos correspondan a las pantallas | Documentos editados, capturas organizadas y fotografías de productos verificadas |

# Asignación de tareas para completar la entrega

Las tareas se consideran cerradas cuando el responsable presenta evidencia y otro integrante confirma que el resultado satisface el criterio. El código disponible puede estar terminado mientras la demostración y la aceptación siguen pendientes.

Tabla 2

Asignación de tareas para completar la entrega

| Tarea | Responsable | Revisor | Criterio de cierre | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01. Revisar proveedores | David | Daylin | Crear, editar y desactivar sin perder compras anteriores | Capturas E01 y E02 |
| T02. Demostrar compra completa | David | Yordy | Dos detalles, total correcto y una recepción | Capturas E03 y E04 |
| T03. Verificar duplicados | David | Yordy | Reintento rechazado y saldo sin incremento adicional | Captura E05 |
| T04. Revisar inventario | Yordy | David | Saldo final igual al saldo inicial más la compra | Capturas E06 y E07 |
| T05. Probar mínimos y alertas | Yordy | Daylin | Alerta en igualdad y resolución al superar mínimo | Capturas E08 y E09 |
| T06. Revisar movimientos | Yordy | David | Referencia a compra y recepción; saldos conciliados | Captura E10 |
| T07. Cargar fotografías | Daylin | David | Agregar, reemplazar, quitar y consultar desde otro usuario | Capturas E11 y E12 |
| T08. Revisar presentación adaptable | Daylin | Yordy | Formularios legibles y tablas desplazables en teléfono | Captura E13 |
| T09. Ensayo desde tres computadoras | Yordy | David y Daylin | Los tres consultan la misma compra y saldo | Captura E14 y observación escrita |
| T10. Completar documentos | Daylin | David y Yordy | Portadas, responsables, fechas y referencias revisados | Lista de cierre firmada |
| T11. Realizar revisión del Sprint | David | Equipo | Historias aceptadas o rechazadas con motivo | Acta y captura R02 |
| T12. Registrar retrospectiva | Yordy | Equipo | Dos mejoras con responsable y seguimiento | Acta y captura R03 |

# Criterios de terminado

Una funcionalidad está técnicamente terminada cuando puede utilizarse con los permisos correctos, valida entradas, conserva los datos ante errores y supera las pruebas correspondientes. Para una compra, también deben verificarse recepción, detalle y movimientos. La documentación debe describir el comportamiento implementado y distinguir las limitaciones conocidas.

La entrega académica se cierra después de la demostración y de completar las evidencias reales. Si una historia se rechaza, se conserva la observación, se asigna responsable y se incorpora una tarea de corrección. Una captura aislada de una videollamada no demuestra que todas las historias hayan sido aceptadas.

# Backlogs e historias de usuario

Las tablas siguientes conservan la trazabilidad del repositorio. Los puntos son estimaciones propuestas, no resultados de una sesión de estimación que no se haya documentado. El responsable de cada bloque es el indicado en la matriz anterior.

## Product Backlog actualizado

Prioridad: P1 obligatoria, P2 siguiente incremento. Los puntos son una propuesta de estimación, no horas ni votaciones del equipo.

Tabla 3

Product Backlog actualizado

| ID | Necesidad | Prioridad | Estado técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Autenticación, usuarios, roles y permisos | P1 | Sprint 1; regresión verificada |
| PB02 | Clientes, productos y categorías | P1 | Sprint 1; validaciones ampliadas |
| PB03 | Proveedores activos e inactivos | P1 | Implementado Sprint 2 |
| PB04 | Compras con factura y múltiples detalles | P1 | Implementado Sprint 2 |
| PB05 | Recepción completa y entrada automática | P1 | Implementado Sprint 2 |
| PB06 | Existencias, mínimos y alertas | P1 | Implementado Sprint 2 |
| PB07 | Historial de movimientos | P1 | Implementado Sprint 2 |
| PB08 | Restricciones de nombres, NIT y correo único | P1 | Implementado Sprint 2 |
| PB09 | Notificaciones por correo real | P1 | Cola y SMTP implementados; activación externa pendiente |
| PB10 | Tres usuarios desde casas distintas | P1 | Neon compartido configurado; ensayo en tres laptops pendiente |
| PB11 | Recepciones parciales, devoluciones y ajustes | P2 | Pendiente |
| PB12 | Ventas y facturación | P2 | Pendiente |
| PB13 | Consulta de bitácora y exportaciones | P2 | Pendiente; los permisos previos no implican funcionalidad |

# Historias de usuario

Tabla 4

Historias de usuario

| Historia | Como / quiero / para | Criterios de aceptación | Puntos propuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-S2-01 | Encargado: gestionar proveedores para conocer quién abastece | Nombre comercial y NIT obligatorios; NIT único; permite editar y desactivar; proveedor inactivo no acepta compras | 3 |
| HU-S2-02 | Encargado: registrar factura y sus productos para documentar compras | Entre 1 y 100 detalles; productos sin repetir; cantidades enteras positivas; costo positivo con dos decimales; total calculado en servidor | 5 |
| HU-S2-03 | Bodeguero: confirmar recepción para actualizar existencias | Registro confirma recepción total; una recepción por compra; movimiento por producto; fallo revierte compra, detalle, recepción y saldos | 5 |
| HU-S2-04 | Encargado: consultar mínimos para reponer productos | Mínimo entero ≥ 0; alerta con stock ≤ mínimo; se resuelve al superar mínimo; inactivos no alertan | 3 |
| HU-S2-05 | Auditor: revisar entradas para explicar el saldo | Historial con fecha, producto, cantidad, saldo anterior/nuevo, compra y recepción; apertura conserva saldo preexistente | 3 |
| HU-S2-06 | Administrador: validar personal y correo para evitar cuentas incorrectas | Nombres personales sin números; correo requerido en altas/ediciones de usuarios; duplicado devuelve 409 incluso con mayúsculas; índice único resiste concurrencia | 3 |
| HU-S2-07 | Usuario: recibir aviso real para enterarme de cambios | Alta/edición encola aviso; reutilización rechazada encola aviso al titular; SMTP reintenta fallos hasta cinco veces; no se anuncia entrega inexistente | 3 |
| HU-S2-08 | Integrante: ver cambios de mis compañeros para trabajar sobre los mismos datos | Cada laptop ejecuta el backend conectado a la misma base PostgreSQL en Neon; consultas cada cinco segundos y al recuperar foco; dos compras simultáneas conservan ambas cantidades | 3 |

# Sprint Backlog

Objetivo: completar la recepción de compras y trazabilidad del inventario sin saldos inconsistentes.

Tabla 5

Sprint Backlog

| Tarea | Historias | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SB01 · Migración Oracle e índices | 01–07 | database/002_sprint2.sql y migrador | Terminado local |
| SB02 · API de proveedores y compras | 01–03 | Rutas protegidas y transacciones | Terminado |
| SB03 · Inventario y movimientos | 04–05 | Saldo, mínimo, alertas e historial | Terminado |
| SB04 · Interfaz y actualización compartida | 01–05,08 | Módulo Compras e inventario y consultas periódicas | Terminado |
| SB05 · Restricciones y correo único | 06 | Formularios, backend e índices Oracle | Terminado |
| SB06 · Cola y envío SMTP | 07 | Worker con reintentos; configurar remitente | Código terminado, activación pendiente |
| SB07 · Pruebas y regresión | Todas | Casos automatizados documentados | Ver PRUEBAS.md |
| SB08 · Documentación | Todas | Backlogs, reglas, modelos y guiones Scrum | Preparada |
| SB09 · Prueba en tres casas | 08 | Actualizar el repositorio, configurar backend/.env y validar acceso a Neon | Pendiente del equipo |
| SB10 · Ceremonias y aceptación | Todas | Evidencias reales y firmas | Pendiente del equipo |

Responsables de cierre asignados el 16/10/2026: David, proveedores y compras; Yordy, inventario y pruebas; Daylin, interfaz y documentación. Esta asignación no atribuye trabajo histórico. Definición de terminado técnico: código, migración, validaciones, permisos y pruebas satisfactorias. La aceptación de la consigna exige además la demostración y actas reales. SMTP y ensayo desde las tres casas son ampliaciones del proyecto con comprobación externa pendiente.

# Ampliación del 16/10/2026

Tabla 6

Ampliación del 16/10/2026

| ID | Historia o tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-S2-09 | Como encargado, quiero agregar, reemplazar y quitar fotos para reconocer productos | Daylin | Implementada; aceptación del equipo pendiente |
| SB11 | Tabla compartida, validación de imágenes y guardado transaccional | David, revisión de Yordy | Implementado y probado en PostgreSQL |
| SB12 | Diseño adaptable y fotos en catálogo e inventario | Daylin | Implementado; pruebas de navegador |
| SB13 | Auditoría, correcciones y documentos Word | Yordy y Daylin | Revisión técnica preparada; completar datos y actas reales |

Criterios de HU-S2-09: JPEG/PNG/WebP hasta 3 MB y 16 megapíxeles; vista previa; persistencia compartida; rechazo de archivo inválido sin cambios parciales; conservar imagen si se omite y quitarla solo al guardar null; lectura autorizada.

# Historia adicional: fotografías de productos

Como encargado de catálogo, quiero agregar una fotografía al producto para reconocerlo durante la consulta y reducir confusiones entre artículos con nombres similares. La fotografía acompaña al código y al nombre; no reemplaza ninguno de estos identificadores.

Tabla 7

Historia adicional: fotografías de productos

| Criterio | Comprobación |
| --- | --- |
| Aceptar archivos compatibles | JPEG, PNG o WebP hasta 3 MB y 16 megapíxeles |
| Confirmar antes de guardar | La imagen seleccionada aparece en vista previa |
| Mantener consistencia | Producto y fotografía se guardan en la misma transacción |
| Conservar fotografía | Una edición que omite imagen no elimina la existente |
| Retirar fotografía | Quitar imagen y guardar deja el producto sin foto |
| Aplicar permisos | La API requiere autenticación y autorización para consulta o edición |
| Compartir la información | Otra sesión autorizada puede consultar la fotografía guardada |

# Riesgos y seguimiento

La conectividad es necesaria para acceder a Neon. Una interrupción debe tratarse como un error de operación o de actualización; no como confirmación de guardado. Ante una respuesta incierta después de registrar una compra, se consulta primero el historial y la factura antes de intentar una operación nueva.

El correo externo requiere configuración y comprobación aparte. No forma parte del flujo obligatorio de compra indicado en la consigna recibida, aunque aparece como ampliación del proyecto. Las evidencias de correo, acceso desde otras casas y reuniones no se presentan como realizadas si todavía están pendientes.

Figura 1

Vista general de la aplicación — evidencia E00

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E00 Insertar una captura del menú con los módulos habilitados. Usar una cuenta de demostración y evitar datos personales. La figura debe mostrar la versión que realmente se expondrá. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

# Referencias

David, Yordy y Daylin. (2026). Librería La Crayola Gigante: código fuente y documentación del Sprint 2 [Proyecto académico no publicado]. Repositorio local.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

American Psychological Association. (s. f.). Paper format. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format