Entrega 3: planificación, backlogs e historias de usuario

David García · Carné: ______________

Yordy Carreto · Carné: ______________

Daylin Loarca · Carné: ______________

[Institución y carrera]

[Curso y sección]

[Nombre del docente]

20 de octubre de 2026

Librería La Crayola Gigante · Entrega 3

# Contenido

Contenido	2

Entrega 3: planificación, backlogs e historias de usuario	4

Propósito del incremento	4

Alcance comprometido y ampliaciones	4

Organización de David, Yordy y Daylin	5

Product Backlog actualizado	6

Historias de usuario y aceptación	7

HU01. Crear pedido desde caja	7

HU02. Gestionar estados del pedido	8

HU03. Solicitar y decidir descuentos	8

HU04. Generar venta y detalle	9

HU05. Registrar cobros	9

HU06. Actualizar inventario y auditoría	9

HU07. Restringir funciones por rol	10

HU08. Buscar y reportar	10

HU09. Fidelizar mediante puntos	10

HU10. Consultar dinero y comprobantes	11

Sprint Backlog asignado	11

Criterio de terminado y cierre	12

Referencias	13

Índice automático: en Word, hacer clic derecho y elegir Actualizar campo si cambia la paginación.

# Entrega 3: planificación, backlogs e historias de usuario

# Propósito del incremento

La tercera entrega de Librería La Crayola Gigante conecta la atención al cliente con el cobro y la salida de inventario. La necesidad principal es evitar que una venta quede registrada sin explicar qué se vendió, quién la realizó, cuánto se cobró y por qué disminuyeron las existencias. Para resolverlo, el pedido concentra la intención de compra y la venta conserva el resultado económico de la operación.

El objetivo del Sprint es completar un recorrido verificable: cliente, pedido, validación de inventario, aprobación, venta, pago y salida de inventario. Una compra puede corresponder a un cliente registrado, a un receptor identificado por NIT sin cuenta o a Consumidor Final. Solo el cliente registrado participa en el programa de puntos. Esta distinción permite atender en caja sin obligar a todas las personas a inscribirse.

La documentación se actualiza con base en el código disponible y en la verificación técnica del 20 de octubre de 2026. La distribución de tareas que sigue organiza la revisión y la presentación del equipo; no atribuye retrospectivamente a cada integrante cambios cuya autoría no se ha comprobado. Las fechas reales de inicio y finalización del Sprint deben incorporarse al calendario académico del curso.

# Alcance comprometido y ampliaciones

El núcleo de la entrega comprende pedidos, estados, aprobaciones, ventas y detalles, pagos, descuentos, restricciones por rol, auditoría, errores y búsquedas avanzadas. Se incluyen dos reportes iniciales y una batería de pruebas superior al mínimo de diez casos. La aplicación agrega puntos, comprobantes internos imprimibles, control de ingresos y egresos, identificación por NIT desde caja y el rol Dueño.

Las ampliaciones no cambian el criterio principal de aceptación: el inventario disminuye cuando el pago queda completo y la operación supera la última validación de existencias. Registrar un pedido o un abono no reserva ni descuenta unidades. La certificación FEL, las devoluciones de ventas pagadas y el arqueo por turno se mantienen fuera del incremento actual.

# Organización de David, Yordy y Daylin

La responsabilidad principal indica quién prepara la demostración, revisa el comportamiento y recoge la evidencia de su bloque. Una tarea se cierra con revisión cruzada. Los puntos de estimación son una propuesta de planificación; no se presentan como el resultado de una reunión de estimación anterior.

Tabla 1

Organización de David, Yordy y Daylin

| Integrante | Responsabilidad asignada | Revisión cruzada | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| David García | Pedidos, descuentos, aprobación y conversión a venta | Yordy revisa integridad; Daylin revisa el recorrido de caja | Demostración de venta disponible, stock insuficiente y pedido sujeto a aprobación |
| Yordy Carreto | Pagos, salida de inventario, permisos y pruebas de API | David contrasta importes y Daylin revisa mensajes | Resultados de pruebas, movimiento de salida, acceso denegado y conciliación de pagos |
| Daylin Loarca | Interfaz, reportes, comprobantes, documentación y capturas | David revisa alcance; Yordy contrasta evidencia técnica | CSV descargados, comprobante, manual y documentos con evidencias reales |

# Product Backlog actualizado

El Product Backlog representa el trabajo del producto completo. Los elementos anteriores se conservan como contexto; no se vuelven a contabilizar como desarrollo nuevo de este Sprint. La prioridad expresa el orden recomendado para el negocio y la entrega.

Tabla 2

Product Backlog actualizado

| ID | Necesidad y valor | Prioridad | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Autenticar usuarios y separar funciones por rol | Alta | Base previa y ajustes de Sprint 3 |
| PB02 | Mantener clientes, productos y categorías | Alta | Base previa; alta de clientes ampliada desde caja |
| PB03 | Registrar compras, recepción y entradas de inventario | Alta | Sprint 2; conexión financiera ampliada |
| PB04 | Crear pedidos con precios y stock verificados por servidor | Alta | Implementado en Sprint 3 |
| PB05 | Aplicar descuentos y aprobar excepciones | Alta | Implementado en Sprint 3 |
| PB06 | Convertir pedidos aprobados en ventas con detalle | Alta | Implementado en Sprint 3 |
| PB07 | Cobrar y actualizar inventario de forma consistente | Alta | Implementado en Sprint 3 |
| PB08 | Buscar operaciones y consultar su auditoría | Alta | Implementado en Sprint 3 |
| PB09 | Consultar y descargar reportes de ventas y productos | Alta | Implementado en Sprint 3 |
| PB10 | Acumular y canjear puntos de clientes registrados | Media | Ampliación implementada |
| PB11 | Identificar comprador por NIT sin crear cuenta | Media | Ampliación implementada |
| PB12 | Consultar dinero disponible y registrar egresos | Alta | Ampliación implementada |
| PB13 | Imprimir dos copias y consultar comprobantes internos | Media | Ampliación implementada; no FEL |
| PB14 | Certificar documentos fiscales mediante FEL | Alta | Pendiente; requiere integración externa |
| PB15 | Registrar devoluciones, reembolsos y ajuste de puntos | Alta | Pendiente |
| PB16 | Abrir, contar y cerrar caja por turno | Alta | Pendiente |
| PB17 | Recuperar respaldos y calcular utilidad por costo histórico | Alta | Pendiente de operación completa |

# Historias de usuario y aceptación

Cada historia describe una necesidad del usuario y una condición que puede comprobarse. Los identificadores HU enlazan la planificación, las tareas y las pruebas. La aceptación técnica se respalda con pruebas; la aceptación de la presentación corresponde al equipo y al docente.

## HU01. Crear pedido desde caja

Como vendedor, quiero seleccionar un comprador y uno o varios productos para preparar su compra sin abandonar la pantalla de ventas. Su valor es reducir cambios de pantalla y conservar el carrito mientras se registra un cliente nuevo.

- Dado un producto activo y con existencias, al crear el pedido el servidor calcula precio y total y devuelve un identificador.

- Dada una cantidad superior al stock, el sistema rechaza la operación y no deja un pedido parcial.

- Dado un comprador sin cuenta, puede elegirse CF o ingresar nombre y NIT; el pedido no queda ligado a un cliente ficticio.

- Dado un cliente nuevo, el vendedor puede registrarlo desde caja. Un NIT duplicado conserva los campos y los productos para corregir la selección.

## HU02. Gestionar estados del pedido

Como encargado de ventas, quiero conocer el estado de cada pedido para continuar únicamente con las acciones permitidas. La lista distingue aprobación automática, espera de decisión, rechazo, cancelación, venta pendiente de cobro y pago completo.

- El pedido de descuento igual o inferior al 10 % y total inferior a Q5,000 queda aprobado automáticamente.

- No se genera venta de un pedido pendiente, rechazado o cancelado.

- Solo se cancela un pedido antes de convertirlo en venta. El estado Pagado no se revierte desde esta función.

## HU03. Solicitar y decidir descuentos

Como administrador o dueño, quiero que los descuentos excepcionales requieran revisión de otro usuario para conservar control sobre las condiciones comerciales.

- Solo un usuario con DESCUENTOS_APLICAR solicita descuentos entre 0 y 50 %.

- Un descuento mayor al 10 % o un total desde Q5,000 exige aprobación.

- La persona creadora no aprueba su propio pedido; otra persona autorizada decide e indica un motivo.

- La decisión queda registrada con su relación al pedido y al usuario que la realizó.

## HU04. Generar venta y detalle

Como vendedor, quiero convertir un pedido aprobado en una venta para conservar los productos, cantidades e importes acordados.

- La venta pertenece a un único pedido y no se duplica cuando se repite la solicitud.

- El detalle conserva cantidades y precios de la operación; el cliente no impone precios desde el navegador.

- Generar la venta todavía no descuenta existencias; la salida depende del cobro completo.

## HU05. Registrar cobros

Como cajero, quiero elegir efectivo, tarjeta o transferencia y registrar el pago para dejar evidencia de cómo se cobró.

- Tarjeta y transferencia requieren referencia; efectivo admite importe recibido y cálculo de cambio.

- Un pago mayor al saldo se rechaza sin guardar importes parciales de la solicitud.

- Los abonos permanecen asociados a la venta. Cuando se completa el saldo, se realiza la validación final de stock.

- Un reintento con la misma clave no registra dos cobros ni dos salidas.

## HU06. Actualizar inventario y auditoría

Como responsable de inventario, quiero que el pago final produzca una salida trazable para explicar cada disminución de existencias.

- Con stock suficiente, pago final, estado Pagado, salida y auditoría se confirman en una misma transacción.

- Sin stock suficiente, el pago final se revierte; los abonos anteriores no se eliminan.

- Dos ventas que compiten por las últimas unidades no pueden consumir el mismo stock.

## HU07. Restringir funciones por rol

Como responsable del negocio, quiero separar la operación del empleado de la administración para proteger información financiera y de personal.

- Empleado solo accede a sus ventas y a las funciones operativas autorizadas.

- Administrador y Dueño acceden a finanzas, reportes globales, aprobaciones y administración.

- La API rechaza accesos no autorizados aunque se intente invocarla directamente.

- Un usuario con historial no puede eliminarse físicamente; puede desactivarse. Nadie elimina su propia cuenta.

## HU08. Buscar y reportar

Como encargado del negocio, quiero filtrar operaciones por cliente o documento, estado y fechas para encontrar un cobro y revisar resultados.

- Los filtros se combinan y rechazan fechas inválidas.

- Se consultan ventas pagadas por día de pedido y productos vendidos por unidades e importe bruto.

- Se descarga el CSV del reporte consultado. La exportación financiera incluye todo el rango, no solo la página visible.

## HU09. Fidelizar mediante puntos

Como cliente registrado, quiero acumular y usar puntos para obtener un beneficio en compras posteriores.

- Cada bloque de Q100 efectivamente pagado con dinero genera 10 puntos al completar la venta.

- Cada bloque de 100 puntos equivale a Q10; se combina con efectivo, tarjeta o transferencia.

- CF y NIT sin cuenta no acumulan ni canjean. El saldo y sus movimientos se conservan ligados al cliente.

## HU10. Consultar dinero y comprobantes

Como administrador, quiero consultar ingresos, egresos y saldo, y conservar el comprobante de cada venta para revisar la operación del negocio.

- Las compras marcadas como pagadas generan un egreso vinculado. Las compras a crédito quedan pendientes.

- Los puntos no se suman como ingreso de dinero. El saldo depende de los movimientos efectivamente registrados.

- La venta pagada genera un comprobante interno consultable e imprimible en dos copias. El PDF no equivale a certificación FEL.

# Sprint Backlog asignado

El estado «Verificado técnicamente» indica que existe implementación comprobada. La tarea de exposición, revisión o captura que se asigna a cada integrante permanece abierta hasta que la ejecute. Las estimaciones siguientes expresan esfuerzo relativo propuesto; no son horas trabajadas.

Tabla 3

Sprint Backlog asignado

| Tarea / historia | Responsable y revisor | Entregable asignado | Puntos propuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-01 / HU01 | David / Daylin | Revisar altas de comprador y conservar carrito | 3 |
| S3-02 / HU01 | David / Yordy | Demostrar validación de stock y precios | 5 |
| S3-03 / HU02 | David / Yordy | Explicar estados y acciones válidas | 3 |
| S3-04 / HU03 | David / Daylin | Preparar pedido con descuento y segundo aprobador | 5 |
| S3-05 / HU04 | David / Yordy | Contrastar pedido, venta y detalle | 3 |
| S3-06 / HU05 | Yordy / David | Demostrar efectivo, referencia y abono | 5 |
| S3-07 / HU06 | Yordy / David | Conciliar stock antes y después | 5 |
| S3-08 / HU06 | Yordy / Daylin | Revisar auditoría y reintentos | 5 |
| S3-09 / HU07 | Yordy / David | Verificar empleado, administrador y dueño | 3 |
| S3-10 / HU08 | Daylin / Yordy | Preparar filtros, dos reportes y CSV | 3 |
| S3-11 / HU09 | Yordy / Daylin | Demostrar puntos más pago en dinero | 3 |
| S3-12 / HU10 | Daylin / David | Revisar comprobante e impresión | 3 |
| S3-13 / HU10 | David / Yordy | Conciliar compra pagada y saldo | 3 |
| S3-14 / Todas | Daylin / Equipo | Actualizar documentos, figuras y capturas | 5 |
| S3-15 / Todas | Yordy / Equipo | Registrar Review y retrospectiva reales | 3 |

# Criterio de terminado y cierre

Una función se considera técnicamente terminada cuando sus validaciones se ejecutan en el servidor, conserva integridad ante errores, respeta permisos y supera sus pruebas relevantes. El recorrido de una venta exige además demostrar el pago y la salida correspondiente. El código compilado debe poder ejecutarse desde la configuración documentada.

El cierre académico requiere completar carnés y datos institucionales, realizar la presentación y anexar capturas reales. La ausencia de Daily históricos se declara en el documento Scrum. El equipo no debe marcar ese requisito como demostrado únicamente por disponer de plantillas o por celebrar una reunión posterior.

# Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Librería La Crayola Gigante. (2026). Código fuente y pruebas de Sprint 3 [Repositorio de trabajo no publicado]. backend/src/routes/pedidosRoutes.js; backend/tests/sprint3.test.js; frontend/src/pages/Pedidos.jsx.