Entrega 3: seguimiento Scrum, Review y retrospectiva

David García · Carné: ______________

Yordy Carreto · Carné: ______________

Daylin Loarca · Carné: ______________

[Institución y carrera]

[Curso y sección]

[Nombre del docente]

20 de octubre de 2026

Librería La Crayola Gigante · Entrega 3

# Contenido

Contenido	2

Entrega 3: seguimiento Scrum, Review y retrospectiva	3

Estado de las evidencias del proceso	3

Reconstrucción técnica para preparar la conversación	3

Asignación para la reunión de cierre	4

Agenda propuesta para esta noche	4

Acta del seguimiento real	5

Formato para Daily de los próximos días	6

Sprint Review: documento preparado para completar	7

Sprint Retrospective: análisis propuesto	8

Acuerdos reales de retrospectiva	9

Lista de cierre de evidencias	10

Referencias	10

Índice automático: en Word, hacer clic derecho y elegir Actualizar campo si cambia la paginación.

# Entrega 3: seguimiento Scrum, Review y retrospectiva

# Estado de las evidencias del proceso

El equipo indicó que no realizó reuniones Daily Scrum durante el trabajo previo. Por tanto, este documento no contiene actas históricas de reuniones que no ocurrieron. Sí incorpora una reconstrucción técnica de los temas trabajados, formatos para registrar la reunión real de esta noche y una propuesta de mejora para el siguiente Sprint.

La reconstrucción describe lo que puede revisarse en el producto, no quién lo terminó en una fecha determinada. No se asignan fechas pasadas, asistencia, duración ni acuerdos inventados. Una captura tomada durante la reunión de cierre solo acreditará ese encuentro y no reemplazará las evidencias de Daily anteriores.

Schwaber y Sutherland (2020) distinguen el seguimiento diario, la revisión del incremento y la retrospectiva. En este proyecto se conservará esa separación: el seguimiento organiza el trabajo inmediato, la Review contrasta resultados y la retrospectiva identifica cambios en la forma de trabajar.

# Reconstrucción técnica para preparar la conversación

Los siguientes bloques permiten que cada integrante estudie el incremento antes de exponer. Son un resumen organizado del código actual, sin atribución histórica de autoría individual. Los temas deben contrastarse con la aplicación y con los resultados del documento de pruebas.

Tabla 1

Reconstrucción técnica para preparar la conversación

| Bloque reconstruido | Evidencia técnica disponible | Tema que debe revisar el equipo |
| --- | --- | --- |
| Pedido y reglas comerciales | Servicio de cálculo, estados y rutas de pedidos | Por qué el 20 % requiere aprobación y el 10 % no |
| Venta, pago e inventario | Detalles de venta, pagos y transacción final | Diferencia entre generar venta, abonar y completar el pago |
| Control y consulta | Permisos, auditoría, búsquedas y dos reportes | Qué ve cada rol y cómo se localiza una operación |
| Ampliaciones del negocio | Puntos, NIT sin cuenta, comprobantes y finanzas | Diferencia entre puntos, dinero, comprobante y factura fiscal |
| Preparación de la entrega | Pruebas, documentos y limpieza | Qué está comprobado técnicamente y qué falta demostrar en equipo |

# Asignación para la reunión de cierre

David García preparará el recorrido pedido–aprobación–venta y revisará el objetivo del Sprint. Yordy Carreto comprobará pagos, inventario, permisos y resultados de pruebas; facilitará el registro de pendientes. Daylin Loarca preparará reportes, comprobantes y documentos, y organizará las capturas con autorización de los participantes.

Estos son encargos para el cierre. Cada integrante debe completar en la reunión qué hizo realmente, qué verificó y qué necesita revisar. El hecho de tener un bloque asignado no demuestra que haya desarrollado históricamente todas sus funciones.

# Agenda propuesta para esta noche

Fecha prevista: 20 de octubre de 2026, zona America/Guatemala. Hora de inicio y finalización: [completar cuando ocurra]. Plataforma o lugar: [completar]. Enlace de reunión: [opcional; no publicar accesos privados].

Tabla 2

Agenda propuesta para esta noche

| Momento | Duración orientativa | Objetivo y responsable |
| --- | --- | --- |
| Apertura | 5 minutos | Confirmar objetivo, participantes y autorización de capturas; David |
| Seguimiento de cierre | Hasta 15 minutos | Revisar tareas pendientes y próximos pasos; facilita Yordy |
| Sprint Review | 30 minutos | Demostrar casos M01 a M10 y contrastar aceptación; equipo |
| Retrospectiva | 15 minutos | Identificar dificultades y acordar mejoras; facilita Yordy |
| Cierre documental | 10 minutos | Guardar capturas, asignar correcciones y revisar carnés; Daylin |

La agenda es una propuesta, no una constancia de asistencia. Si no se completan todos los casos, registrar cuáles faltaron y fijar una nueva acción con responsable. No rellenar los espacios con resultados supuestos.

# Acta del seguimiento real

Fecha: [completar]. Inicio: [completar]. Fin: [completar]. Participantes presentes: [completar]. Objetivo inmediato: preparar la presentación del flujo completo y resolver los pendientes observados.

Tabla 3

Acta del seguimiento real

| Participante | Qué verificó realmente | Qué hará a continuación | Bloqueo y ayuda necesaria |
| --- | --- | --- | --- |
| David García | [Completar con evidencia o identificador] | [Tarea concreta] | [Bloqueo o ninguno] |
| Yordy Carreto | [Completar con evidencia o identificador] | [Tarea concreta] | [Bloqueo o ninguno] |
| Daylin Loarca | [Completar con evidencia o identificador] | [Tarea concreta] | [Bloqueo o ninguno] |

Acuerdos adoptados: [completar]. Cambios en el Sprint Backlog: [completar IDs]. Próxima comprobación: [fecha y responsable].

Figura 1

Reunión real de seguimiento de cierre — evidencia R01

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA R01 Insertar captura de la reunión de esta noche con participantes identificables y el tablero o lista de tareas compartida. Anotar fecha, hora y qué tarea estaban revisando. No describirla como un Daily de un día anterior. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

# Formato para Daily de los próximos días

El siguiente formato se utilizará únicamente si se realiza un nuevo encuentro de seguimiento. Se puede duplicar para otra fecha real. Una reunión futura no corrige por sí sola la falta de reuniones históricas, pero sí permite mejorar la trazabilidad del trabajo restante.

Fecha y hora reales: [completar]. Participantes: [completar]. Objetivo del Sprint al que se contribuye: [completar].

Tabla 4

Formato para Daily de los próximos días

| Persona | Avance comprobado desde el último encuentro | Plan inmediato | Impedimento |
| --- | --- | --- | --- |
| David García | [Completar] | [Completar] | [Completar] |
| Yordy Carreto | [Completar] | [Completar] | [Completar] |
| Daylin Loarca | [Completar] | [Completar] | [Completar] |

Nota del encuentro y enlace a evidencia: [completar]. Cambios acordados en tareas: [completar].

# Sprint Review: documento preparado para completar

La Review comprobará el incremento frente al objetivo de la entrega. El punto de partida técnico es un sistema con pedidos, decisiones, ventas, cobros y salidas verificadas por pruebas. La aceptación del equipo aún debe registrarse después de observar la demostración.

Fecha real: [completar]. Participantes y personas invitadas: [completar]. Presentó cada bloque: [completar]. Versión del código o commit mostrado: [completar]. Base de demostración utilizada: [nombre lógico, sin cadena de conexión].

Tabla 5

Sprint Review: documento preparado para completar

| Elemento revisado | Demostración prevista | Decisión real y observación |
| --- | --- | --- |
| Flujo completo | M01, pedido y pago con stock | [Aceptado / pendiente / rechazado y motivo] |
| Error de inventario | M02, solicitud superior al stock | [Completar] |
| Descuento y aprobación | M03, otro usuario decide | [Completar] |
| Abonos y salida automática | M04, stock antes y después | [Completar] |
| Restricciones y auditoría | M06 y M09 | [Completar] |
| Reportes descargables | M08, comparación con CSV | [Completar] |
| Registro desde caja | M10, cuenta y NIT sin cuenta | [Completar] |
| Documentación y limpieza | Revisión de archivos y estado inicial | [Completar] |

Comentarios del equipo o docente: [completar]. Cambios solicitados: [completar]. Elementos que pasan al Product Backlog: [PB y motivo]. Responsable de comunicar la decisión: [completar].

Figura 2

Demostración real durante la Sprint Review — evidencia R02

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA R02 Mostrar participantes y pantalla compartida con el pedido pagado, reporte o auditoría que se está explicando. Relacionar la captura con un caso Mxx y una decisión de la tabla. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

# Sprint Retrospective: análisis propuesto

Los puntos siguientes son observaciones preparadas para discutir, no acuerdos ya adoptados. El equipo debe conservar solo aquellos que reconozca como aplicables y añadir sus propias experiencias. Conviene describir situaciones concretas y acordar acciones pequeñas que puedan verificarse.

Tabla 6

Sprint Retrospective: análisis propuesto

| Observación para discutir | Consecuencia | Mejora propuesta |
| --- | --- | --- |
| No se realizaron Daily durante el trabajo anterior | No hay evidencia histórica de seguimiento y bloqueos | Programar seguimiento breve y registrar tareas el mismo día |
| Existían datos de prueba junto a los del negocio | Confusión al demostrar saldos, empleados y reportes | Usar datos DEMO y una base o rama de pruebas separada |
| Había documentos repetidos y cifras antiguas de pruebas | La entrega podía contradecir el estado del código | Mantener un índice único y actualizar resultados desde la ejecución |
| Se añadieron funciones de negocio fuera del núcleo inicial | Aumenta el esfuerzo de revisión | Separar requisitos obligatorios de ampliaciones en el backlog |
| Falta comprobar la recuperación operativa y FEL | El sistema no cubre toda la operación comercial real | Priorizar esas brechas antes de depender de él en producción |

## Acuerdos reales de retrospectiva

Fecha y duración reales: [completar]. Facilitó: [completar].

Tabla 7

Acuerdos reales de retrospectiva

| Acción acordada | Responsable | Fecha compromiso | Cómo se comprobará |
| --- | --- | --- | --- |
| [Seleccionar o redactar una mejora] | [Nombre] | [Fecha] | [Resultado observable] |
| [Seleccionar o redactar una mejora] | [Nombre] | [Fecha] | [Resultado observable] |
| [Seleccionar o redactar una mejora] | [Nombre] | [Fecha] | [Resultado observable] |

Figura 3

Retrospectiva y acuerdos del equipo — evidencia R03

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA R03 Insertar captura del tablero o documento de acuerdos durante la reunión real. Deben verse las acciones, responsables y fechas; una imagen de rostros sin acuerdos no demuestra el contenido de la retrospectiva. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

# Lista de cierre de evidencias

- Completar fecha y hora reales de cada encuentro.

- Verificar que cada captura corresponde al evento descrito.

- No reutilizar una captura de esta noche como evidencia de varios Daily pasados.

- Relacionar cada observación de la Review con un caso o requisito.

- Registrar al menos una mejora concreta con responsable y fecha.

- Revisar nombres, carnés y datos institucionales antes de entregar.

# Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Librería La Crayola Gigante. (2026). Backlogs, código y resultados técnicos del Sprint 3 [Material de trabajo no publicado].