Plan de pruebas y aceptación del incremento

David [apellidos], Yordy [apellidos] y Daylin [apellidos]

[Institución y carrera]

[Curso y sección]

[Nombre del docente]

16 de octubre de 2026

Librería La Crayola Gigante · Entrega 2

# Contenido

Contenido	2

Plan de pruebas y aceptación del incremento	3

Objetivo	3

Entorno y alcance de la evidencia	3

Estrategia	3

Casos funcionales para la demostración	4

Resultados de la revisión automatizada	5

Casos originales del Sprint	6

Casos de prueba · Sprint 2	7

Ejecución	7

Casos backend	7

Casos de navegador	8

Pruebas manuales externas pendientes	9

Guía de capturas funcionales	9

Criterio de aprobación y registro de defectos	12

Referencias	12

Índice automático: en Word, hacer clic derecho y elegir Actualizar campo si cambia la paginación.

# Plan de pruebas y aceptación del incremento

# Objetivo

Las pruebas comprueban que una compra válida produzca una recepción y una entrada de inventario, y que una operación inválida no deje registros parciales. También revisan permisos, duplicados, concurrencia, mínimos y fotografías. El propósito es demostrar resultados observables, no solamente que los formularios se abren.

# Entorno y alcance de la evidencia

La revisión técnica se realizó el 16 de octubre de 2026, con Node.js, Express, React, PostgreSQL en Neon y Microsoft Edge mediante Playwright. Las pruebas del navegador que interceptan respuestas de API se distinguen de la prueba completa contra Express y Neon. Los datos usados por las pruebas de integración tienen identificadores propios y se retiran al finalizar.

Las pruebas no acreditan una reunión, una firma de aceptación ni el funcionamiento desde las computadoras físicas de los tres integrantes. Esas comprobaciones se documentan por separado. La preparación de capturas no requiere mostrar contraseñas, tokens ni el archivo .env.

# Estrategia

Primero se comprueban validadores y el adaptador de base de datos. Luego se ejecuta el flujo HTTP contra Neon, incluyendo cambios de stock y fotografías. La regresión verifica que los permisos anteriores sigan funcionando. Finalmente se prueba la interfaz, incluyendo la selección de archivos y la distribución en una pantalla de teléfono.

# Casos funcionales para la demostración

Cada caso puede repetirse por el equipo con datos propios de demostración. Registrar en la última columna la fecha, el nombre de quien ejecuta y la referencia a la captura. El resultado automatizado de la revisión se encuentra en la sección de resultados; no se debe copiar como si fuera una ejecución manual del equipo.

Tabla 1

Casos funcionales para la demostración

| Caso | Precondición y pasos | Resultado esperado | Ejecución manual del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| CP01. Compra válida | Producto con stock 10. Comprar 3 unidades a Q2.25 y confirmar recepción | Total Q6.75; stock 13; una recepción y movimiento 10 + 3 = 13 | [Fecha, ejecutor, E03–E07] |
| CP02. Factura duplicada | Repetir proveedor y factura de CP01 | HTTP 409 o aviso equivalente; stock permanece en 13 | [Fecha, ejecutor, E05] |
| CP03. Datos inválidos | Intentar cantidad 0, negativa o fraccionaria y costo con tres decimales | Rechazo; no crear compra ni incrementar stock | [Fecha, ejecutor, evidencia] |
| CP04. Producto inactivo | Desactivar un producto y usarlo en una petición de compra | Rechazo del servidor aunque se evite la interfaz | [Fecha, ejecutor, evidencia] |
| CP05. Concurrencia | Registrar dos compras simultáneas de 3 unidades sobre el mismo producto | El saldo aumenta 6; no se pierde una entrada | [Fecha, ejecutor, evidencia] |
| CP06. Nivel mínimo | Configurar mínimo igual al stock; después recibir más unidades | Alerta activa en igualdad y resuelta al superar mínimo | [Fecha, ejecutor, E08–E09] |
| CP07. Permisos | Usar un usuario sin permisos y una petición sin token válido | 403 o 401 según corresponda; ninguna escritura | [Fecha, ejecutor, evidencia] |
| CP08. Edición con saldo antiguo | Editar catálogo enviando stock 0 después de una compra | Se conserva el saldo verdadero del inventario | [Fecha, ejecutor, evidencia] |
| CP09. Fotografía | Cargar PNG, guardar, abrir desde otra sesión y reemplazar | Imagen visible y compartida; no cambia el stock | [Fecha, ejecutor, E11–E12] |
| CP10. Archivo inválido | Intentar texto disfrazado de PNG o archivo demasiado grande | Rechazo sin edición parcial ni pérdida de foto anterior | [Fecha, ejecutor, evidencia] |
| CP11. Quitar fotografía | Editar, elegir Quitar imagen y guardar | El artículo sigue existiendo con su saldo y sin foto | [Fecha, ejecutor, evidencia] |
| CP12. Vista móvil | Abrir a 390 píxeles de ancho y recorrer inventario y formulario | Sin desbordamiento de la página; tabla desplazable | [Fecha, ejecutor, E13] |

# Resultados de la revisión automatizada

Fecha de revisión: 16/10/2026, Guatemala. Resultados observados por ejecución de herramientas sobre la copia local; no son firmas de aceptación.

Tabla 2

Resultados de la revisión automatizada

| Comprobación | Resultado observado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Pruebas locales del adaptador, validaciones e imágenes | 14 aprobadas, 0 fallos | SQL parametrizado, transacciones del adaptador, tipos y límites de archivos |
| Integración Sprint 2 con Neon | 16 aprobadas, 0 fallos | Compras, concurrencia, mínimos, fotografías, permisos y SMTP local |
| Regresión de permisos backend | 187/187 aprobadas | Autenticación y autorización de los módulos existentes |
| Regresión de navegador | 18/18 aprobadas | Permisos, formularios, compras y actualización de alertas con API simulada |
| Nuevas pruebas de navegador | 3 escenarios aprobados | Cargar/quitar imagen, rechazar archivo incompatible y vista a 390 píxeles |
| Compilación frontend | Aprobada | Vite generó la distribución de producción |
| Lint frontend | Sin errores ni advertencias | Revisión estática de la versión final |
| Auditoría npm backend | 0 vulnerabilidades reportadas | Estado del catálogo de avisos al consultar; no garantiza ausencia absoluta de vulnerabilidades |
| Auditoría npm frontend | 0 vulnerabilidades reportadas | Mismo límite de alcance |
| Prueba completa con dos sesiones y Neon | Aprobada | Inicio de sesión real, foto cargada desde React y visible en otra sesión, compra, recepción, movimiento y stock actualizado |

La primera ejecución de la prueba completa detectó que al buscador le faltaba la etiqueta accesible usada por el escenario; se corrigió la etiqueta y se repitió la comprobación. Los errores iniciales se conservaron como hallazgo de revisión, no como prueba final aprobada.

Las suites de integración crean y retiran sus registros de prueba. La prueba SMTP utiliza un servidor local y no envía correos a personas. El ensayo desde tres computadoras físicas y las reuniones permanecen pendientes del equipo.

# Casos originales del Sprint

El registro siguiente conserva el detalle de la ejecución anterior y la evolución hacia Neon. Sus fechas históricas no se sustituyen por la fecha de generación de este documento. La tabla de resultados de esta revisión identifica qué se volvió a ejecutar.

## Casos de prueba · Sprint 2

Fecha de ejecución: 15/10/2026 (Guatemala). Backend: Node + HTTP/JWT + Oracle real. Las pruebas crean sus propios registros y los eliminan al finalizar. No envían correo externo.

# Ejecución

cd backend

npm run test:sprint2

npm run test:permissions

cd ../frontend

npm run lint

npm run build

npx playwright test tests/sprint2.spec.js

npx playwright test tests/permisos.spec.js

Configurar .env y aplicar migración antes de pruebas backend. Preferir esquema de pruebas. El navegador utilizado por la configuración Playwright es Microsoft Edge; las pruebas frontend simulan respuestas API y no sustituyen una prueba navegador + API + Oracle completa.

# Casos backend

Tabla 3

Casos backend

| Caso | Preparación y acción | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP01 | Producto stock 10; recibir 3 a Q2.25 | Stock 13, total Q6.75, un detalle/recepción/movimiento | Aprobado |
| CP02 | Repetir clave y factura ya guardadas | HTTP 409, stock sin nuevo incremento | Aprobado |
| CP03 | Cantidad 0, negativa, fraccionaria; costo negativo o tres decimales | HTTP 400 en cada variante | Aprobado |
| CP04 | Producto inactivo o repetido en el detalle | HTTP 400, saldo sin cambios | Aprobado |
| CP05 | Registrar dos compras simultáneas de tres unidades | Ambas exitosas, saldo aumenta seis | Aprobado |
| CP06 | Mínimo igual al stock y luego recibir tres unidades | Alerta activa en igualdad; se resuelve al superar mínimo | Aprobado |
| CP07 | Usuario sin permisos y token inválido | 403/401; rutas nuevas protegidas | Aprobado |
| CP08 | Nombres con dígitos y nombres con tildes/guiones | Rechaza dígitos; acepta formato personal válido | Aprobado |
| CP09 | NIT tradicional, 13 dígitos y letras arbitrarias | Acepta formatos soportados y rechaza inválidos | Aprobado |
| CP10 | Correo registrado en mayúsculas para otra cuenta | 409, un aviso pendiente al titular; reintento no repite aviso de la hora | Aprobado |
| CP11 | Editar producto enviando stock obsoleto 0 | Conserva saldo real de compras | Aprobado |
| CP12 | Tres unidades a Q0.10 y total manipulado | Total servidor Q0.30; rechaza detalle vacío | Aprobado |
| CP13 | Fallo de transporte y posterior entrega a servidor SMTP local de pruebas | Conserva pendiente, aumenta intentos y pasa a ENVIADO al aceptar SMTP | Aprobado |

Resultado comprobado: 13/13 casos del Sprint 2 y 187/187 casos de regresión de permisos aprobados. El script anterior de permisos se actualizó para proporcionar el correo ahora requerido; conserva sus controles de autorización. CP13 utiliza un servidor SMTP efímero en 127.0.0.1; no contacta destinatarios externos ni prueba Gmail.

# Casos de navegador

Tabla 4

Casos de navegador

| Caso | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| UI01 | Registrar compra con producto/cantidad/costo | Payload correcto, clave de operación y confirmación visible |
| UI02 | Cambiar stock en servidor simulado | Se actualiza en consulta periódica y resuelve alerta |
| UI03 | Usuario solo de consulta de inventario | No ofrece ni consulta compras/proveedores; no permite cambiar mínimo |
| UI04 | Nombre personal con números | Validación HTML bloquea envío |
| UI05 | Correo duplicado | Aviso visible; conserva formulario para corregir |

Los cinco casos nuevos de navegador obtuvieron 5/5 aprobados. La regresión anterior de navegador obtuvo 13/13 aprobados. Compilación de producción y lint sin errores.

# Pruebas manuales externas pendientes

- SMTP real: alta, modificación, duplicado y recepción en la cuenta del integrante. No configurado durante esta ejecución.

- Conexión de las tres casas mediante la URL del anfitrión. No se dispone de esos equipos ni de la red configurada en esta sesión.

- Aceptación funcional por el equipo y docente en Sprint Review.

Los casos automatizados acreditan comportamiento técnico, no sustituyen firmas de aceptación ni prueban entrega de correo en la bandeja del destinatario.

# Guía de capturas funcionales

Tomar las capturas con la misma compra y el mismo producto de demostración cuando sea posible. Así se puede seguir el código del producto, la factura y los identificadores entre pantallas. Una imagen sin contexto debe acompañarse de una nota que explique qué se esperaba y qué ocurrió.

Figura 1

Formulario de compra antes de confirmar — evidencia E03

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E03 Mostrar proveedor, factura, dos productos, cantidades, costos y total. No confirmar hasta haber tomado la imagen. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

Figura 2

Compra recibida y detalle — evidencia E04

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E04 Mostrar el mensaje de éxito y la consulta del detalle con el identificador de recepción. La factura debe coincidir con E03. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

Figura 3

Rechazo de factura duplicada — evidencia E05

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E05 Mostrar el aviso del reintento y añadir una captura o nota del saldo que permanece sin cambios. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

Figura 4

Inventario antes de la compra — evidencia E06

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E06 Mostrar código, nombre y stock del producto antes de confirmar la recepción. Anotar la cantidad que se recibirá. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

Figura 5

Inventario después de la compra — evidencia E07

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E07 Mostrar el mismo producto con el saldo actualizado. Explicar la operación: saldo anterior + entrada = saldo nuevo. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

Figura 6

Alerta de reposición — evidencia E08

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E08 Configurar el mínimo igual o superior al stock y mostrar el producto marcado como Reponer. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

Figura 7

Alerta resuelta — evidencia E09

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E09 Después de una compra que supere el mínimo, mostrar el producto Disponible. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

Figura 8

Movimiento de inventario — evidencia E10

INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA E10 Mostrar cantidad, saldo anterior, saldo nuevo y referencia de compra/recepción de la misma operación. Fecha y hora: __________ Capturó: __________ Resultado observado: ____________________________________

Nota. Espacio reservado para evidencia real del equipo; aún no incorporada.

# Criterio de aprobación y registro de defectos

Un caso aprueba si el resultado coincide con lo esperado y no deja efectos secundarios incompatibles. Un mensaje de éxito sin el movimiento correspondiente es un fallo, aunque el formulario se cierre. Ante un defecto, registrar los pasos exactos, el usuario y sus permisos, los datos de prueba y el resultado observado.

Tabla 5

Criterio de aprobación y registro de defectos

| Defecto | Pasos para repetir | Esperado / observado | Responsable | Estado y evidencia de corrección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ID] | [Completar] | [Completar] | [Completar] | [Completar] |

# Referencias

David, Yordy y Daylin. (2026). Casos automatizados de compras, permisos e imágenes [Software de prueba no publicado]. Repositorio local, backend/tests y frontend/tests.